REPORTE DE INPECCIÓN DIARIO #65

Mar/03/2026

Nombre del proyecto: Construcción De Muro De contención Utilizando "Soldier Pile" En El Bo. Turabo, Sector Santa María I, PR 7784 Interior (Pw00949 DI #1263351).

Contrato de construcción: 2025-002323

Contratista: Humaco Corp.

Localización: Turabo, Sector Santa María I, PR 7784 Interior (Pw00949 DI #1263351).

| PERIODO DEL TIEMPO |  |  |
| --- | --- | --- |
| CIELO: (I.E, Nublado, Soleado, Lluvioso) | Soleado |  |
| Lluvia: |  | Pluviómetro: |
| Duración: |  |  |
| Impacto: | No tuvo impacto. |  |

ACTIVIDADES

Comenzaron con las labores de excavación para el pilote #20.

PERSONAL DE MANO DE OBRA EN CAMPO

(2) Personal del subcontratista a cargo del barrenado y (1) carpintero.

INSPECTOR DE OBRA / VISITANTES

Ing. Ed. Rodríguez.

OBSERVACIONES / COMENTARIOS

Sin comentarios.

Certificado por: 		  Fecha: 3 de marzo de 2026

REGISTRO FOTOGRÁFICO